Phần 1

| PBI | Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Done | Đạt Acceptance Criteria (32/32 ca) và đã tích hợp. Không có lỗi cao nào được ghi nhận. Không xử lý dữ liệu cá nhân nên không cần kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-52 | Chưa Done | Bị chặn: chính sách đồ điện tử còn hai phiên bản và 114 hội thoại chưa kết luận, nên chưa đạt Acceptance Criteria. |
| PBI-53 | Chưa Done | Có 3/50 ca phân loại sai và lỗi mức cao còn mở. DoD yêu cầu không còn lỗi nghiêm trọng cao. |
| PBI-54 | Done | Đạt trên môi trường thử nghiệm (tích hợp) và đã qua kiểm tra quyền riêng tư, đúng yêu cầu DoD cho hạng mục xử lý dữ liệu cá nhân. |
| PBI-58 | Chưa Done | Mới 10/12 mẫu đạt, 2 mẫu còn số điện thoại, nên chưa đạt tiêu chí và chưa qua kiểm tra quyền riêng tư. Thư mời của Product Owner ghi "đã hoàn tất" là sai và phải sửa. |

Phần 2

| # | Bước chuẩn bị | Việc cụ thể cho buổi này |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định mục đích buổi Review | Chốt Sprint Goal (đổi trả nhất quán, khiếu nại nghiêm trọng có đủ ngữ cảnh) và mục tiêu buổi họp: kiểm tra Increment, thu Feedback, bàn hướng sản phẩm. |
| 2 | Mời đúng người và thông tin chính xác | Gửi lại thư mời. Product Owner sửa dòng "bảo vệ dữ liệu đã hoàn tất" thành "PBI-58 đang chờ kiểm thử, 10/12 mẫu đạt". Báo đại diện chính sách là phần của họ nằm trong 30 phút đầu. Gửi đường dẫn họp và hướng dẫn chia sẻ màn hình cho đại diện bảo vệ dữ liệu (tham gia từ xa). |
| 3 | Kiểm tra Increment | Dùng bảng Phần 1: chỉ PBI-51 và PBI-54 được demo. PBI-52, 53, 58 trình bày là chưa Done kèm số liệu. |
| 4 | Chuẩn bị User Journey và môi trường demo | Dựng hành trình từ PBI-51 và PBI-54 chạy trực tiếp trên môi trường thử nghiệm. Không dùng video quay sẵn (đề xuất Ngày 10), vì video che mất ranh giới Done / chưa Done. Chuẩn bị hai mẫu lỗi PBI-58 đã che số điện thoại để đại diện bảo vệ dữ liệu xem. |
| 5 | Chuẩn bị Product Backlog và câu hỏi Feedback | Chuẩn bị hiện trạng Backlog. Soạn câu hỏi làm rõ: mức rủi ro cửa hàng chấp nhận khi chính sách chưa rõ, và tiến độ xác nhận pháp lý. Mục đích là làm rõ Feedback trước khi điều chỉnh Backlog (QT2). |
| 6 | Lên lịch trình và phân vai | Xếp lịch 75 phút (bảng dưới) với nội dung cần đại diện chính sách đặt trong 30 phút đầu. Thống nhất ai trình bày, ai demo, ai ghi chú Feedback. |
| 7 | Chạy thử và kiểm tra hậu cần | Chạy thử User Journey và kết nối từ xa trước buổi họp. |

Bảng thời gian

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 0-5' | Mở đầu: Sprint Goal, quy tắc buổi họp, đính chính trạng thái PBI-58 | PO nêu Sprint Goal và đính chính. SM giữ thời gian và khung họp. |
| 5-10' | Hiện trạng Increment: bảng Done / chưa Done kèm bằng chứng | PO trình bày. Developers xác nhận bằng chứng. |
| 10-22' | Demo User Journey trực tiếp: khách hỏi đổi hàng lỗi (PBI-51), AI chuyển cho nhân viên, nhân viên thấy lịch sử hội thoại (PBI-54) | Developers (gồm Khánh Vy) demo. PO dẫn mạch câu chuyện. Stakeholders xem và hỏi. SM nhắc chỉ demo phần Done. |
| 22-30' | PBI-52: chính sách đồ điện tử (hai phiên bản, 114 hội thoại), thu Feedback từ đại diện chính sách trước khi họ rời | PO trình bày hiện trạng. Đại diện chính sách và chủ cửa hàng nêu quan điểm. Developers nêu tác động kỹ thuật. SM ghi lại, không chốt quyết định. |
| 30-40' | PBI-53 và PBI-58 (chưa Done): số liệu 3/50 ca, 2 mẫu còn số điện thoại, xem hai mẫu lỗi | Developers trình bày số liệu. Đại diện bảo vệ dữ liệu (từ xa) xem mẫu và nêu ý kiến. PO nêu hướng xử lý. |
| 40-55' | Làm rõ Feedback, đặc biệt mâu thuẫn giữa chủ cửa hàng và đại diện chính sách về việc AI trả lời khi chính sách chưa rõ | SM điều phối câu hỏi làm rõ (mức rủi ro chấp nhận được). Stakeholders trả lời. PO lắng nghe. Developers nêu khả năng kỹ thuật. |
| 55-67' | Hướng sản phẩm: PO đề xuất điều chỉnh Product Backlog và dự kiến cho Sprint tới, nhận góp ý | PO đề xuất (và là người quyết định nội dung). Stakeholders góp ý. Developers ước lượng sơ bộ. |
| 67-75' | Tổng kết: Feedback đã ghi, việc cần làm rõ tiếp, bước tiếp theo | SM tóm tắt. PO xác nhận các mục sẽ xem xét đưa vào Backlog. |

Phần 3

| Data | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| IM-11-02 chưa đạt: Ngày 4 Khánh Vy mới có đủ quyền môi trường, Integration Test đầu tiên ở Ngày 7, lỗi thiếu lịch sử ở hai kênh đến Ngày 9 mới sửa | Công cụ / quy trình | Cấp quyền muộn kéo Integration Test muộn nên lỗi lộ muộn. Cải tiến cũ chưa đạt có thể vì việc cấp quyền phụ thuộc bên ngoài Developers mà không ai gỡ vướng sớm. |
| Ngày 5: Developers và nhân viên CSKH hiểu khác nhau về "khiếu nại nghiêm trọng". PBI-53 sau đó có 3/50 ca phân loại sai | Tương tác (liên quan Definition of Done) | Khái niệm chưa được thống nhất ngay đầu Sprint, nên tiêu chí chấp nhận của PBI-53 chưa đủ rõ. Việc này có thể góp phần tạo ra các ca phân loại sai. |